# TaoRead（桃阅读）全量代码级产品审计报告与 Agent 执行版

一、审计说明

本报告用于交付给开发 Agent 执行。
审计覆盖：
- 底层架构
- 前后端代码结构
- 数据模型
- 产品功能
- UI/UX/UE
- 性能
- 安全
- AI能力

目标：
将 TaoRead 从当前产品阶段升级为长期可维护的家庭阅读操作系统。

二、总体判断

当前 TaoRead 已具备：
- 家庭系统
- 阅读系统
- 内容系统
- 共读系统
- TTS
- AI Asset
- 周报体系

主要问题：
已有能力没有形成统一闭环。

核心方向：
内容 × 阅读体验 × AI陪读 × 家庭记忆。

三、P0 优先整改

1. ReadingEvent 阅读事件中心

统一：
- 打开书
- 开始章节
- 完成章节
- 收藏句子
- 保存生词
- 情绪反馈

用于：
推荐、AI、周报、阅读记忆。

2. 阅读数据语义统一

拆分：
- Session
- ReadingProgress
- BookCompletion
- Memory

禁止字段多义。

3. AI Reading Companion

围绕：
当前孩子、当前书籍、当前章节。

提供：
- 解释
- 提问
- 总结
- 陪读建议

4. 内容运营后台

管理：
- Book
- Chapter
- Tag
- AI Asset
- 推荐策略

四、P1 产品整改

孩子端：
- 首页聚焦继续阅读。
- 找故事支持 Mood、Topic、搜索。
- 我的增加生词、收藏、阅读记忆。

阅读器：
- 保留现有能力。
- 增加 AI 陪读。
- 优化工具层。

家长端：
- 从数据查看升级陪读助手。
- 周报升级家庭阅读故事。

五、技术整改

- CI完善。
- API类型统一。
- Design System统一。
- 内容分页。
- 长章节虚拟化。
- 图片优化。
- PWA离线阅读。

六、UI/UX/UE原则

保留：
- Paper
- Ink
- Sticker
- Warm Editorial

优化：
- 降低信息密度。
- 一个页面一个视觉中心。
- Child/Parent共享设计Token。
- 完善Loading/Error/Empty状态。

七、Agent执行规则

执行顺序：

Phase 0 工程稳定
Phase 1 数据基础
Phase 2 Reader核心
Phase 3 AI与Memory
Phase 4 Child UX
Phase 5 Parent UX
Phase 6 Design System
Phase 7 性能优化

禁止：
- 只改CSS。
- 删除已有能力。
- 使用假数据。
- 不测试直接提交。

每个任务输出：
问题
文件
原因
方案
测试
风险

八、最终目标

TaoRead不是儿童电子书工具，也不是阅读打卡工具。

目标：
成为家庭阅读操作系统。

让孩子愿意打开，
让家长知道如何陪伴，
让家庭留下长期阅读记忆。